SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

tel. 58 5821282

faks.58 5821211

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

CPV45000000-7 Roboty  budowlane  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm) zwanej dalej ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy oraz spełniają warunki określone w niniejszej SIWZ.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził

Osiek, dnia 08.02.2013r.

# 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Osiek reprezentowana przez Wójta Stanisławę Kurowską, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel. (58) 5821282, fax (58) 5821211 występująca w imieniu własnym.

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm).

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w ramach Prawa ustawy o zamówieniach publicznych,

finansowanego w ramach budżetu gminy Osiek.

Przedmiotem zamówienia jest REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

W zakres zadania wchodzi:

1.1 Część garażowa:

1) ELEWACJA -  233,67 m2

a) jednokrotne gruntowanie emulsją

b) szpachlowanie ścian masą szpachlową

c) nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

d)wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome

e) malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową

f) szpachlowanie ściany - cokół–

g) tynk mozaikowy – wykonywany ręcznie na cokole

2) DACH – 254,27 m2

a) rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

b) drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

c) obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ,

d) styropapa gr.20 cm montowana zgodnie z instrukcją producenta, oklejana jednostronnie

e) pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe,

f) obróbki z papy nawierzchniowej,

g) murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm 2   z tarcicy nasyconej ,

h) rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej ,

i) rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – blachy stalowej ocynkowanej .

1.2 Część świetlicowa

1) ELEWACJA – 249,157 m2

a)  demontaż krat okiennych ,

b)  wymiana parapetów z blachy ocynkowanej ,

c)  rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – opaski wokół budynku ,

d) wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1,5 w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów ,

e) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe-wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-pierwsza warstwa-cokół ,

f) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe-wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-druga warstwa i następna warstwa ,

g) docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi-gr 6 cm-przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z tynku żywicznego ,

h) zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III   ,

i) wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku ,

j) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie ,

k) ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STOPER-zamocowanie listwy cokołowej  ,

l) docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi-gr. 10 cm-przy użyciu Got. Zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki  ,

ł) szpachlowanie ściany ocieplonej w poprzednim etapie ,

m) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej(ściana docieplona w poprzednim etapie)  ,

n) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20 lub SN 20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome (ściana docieplona w poprzednim etapie) ,

o) malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową,

p) tynk cienkowarstwowy mozaikowy –wykonywany ręcznie na ścianach(ściana ocieplona w poprzednim etapie)  ,

r) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za każdy następny 1 km

( wraz z utylizacją) ,

s) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ,

2) DACH -  320 m2

a) rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku ,

b)  rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku ,

c)  rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku,

d) drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ,

e) murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm 2   z tarcicy nasyconej ,

f) rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej ,

g) rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej ,

h) obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ,

i) obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku,

j) styropapa gr.20 cm montowana zgodnie z instrukcją producenta, oklejana jednostronnie ,

k) pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe ,

l) demontaż istniejącej instalacji odgromowej

ł) przedłużenie wsporników instalacji odgromowej na dachu, montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej na dachu, montaż uprzednio zdemontowanej  instalacji odgromowej na ścianach w rurkach osłonowych z wykonaniem puszek kontrolnych w celu wykonania pomiarów,

m) pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar ,

n) następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- przedmiar robót,

Usługa objęta niniejszym przetargiem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy.

# 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający  przewiduje udział w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

# 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# 7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Termin realizacji zamówienia:

# Zakończenie – do 17.05.2013r.

# 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a spełnianie tych warunków potwierdzą poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń oraz:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania,

  - Zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

  - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tzn.:

  - Poprzez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę – wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z należytą starannością, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w wartości robót min. 100.000,00 zł brutto każda jako główny wykonawca.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w wartości robót min. 100.000,00 zł brutto każda jako główny wykonawca.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 3 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie – np. referencje, protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane, natomiast wykaz potencjału technicznego należy sporządzić wg załącznika nr 3.1 do SIWZ.

2.3 Przez dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uważa wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

- kierownika budowy - bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem i przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, o których mowa powyżej /pkt.a)-c)/ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (wg zał. Nr 4 do SIWZ);

- W/w uprawnienia należy dołączyć z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należy złożyć następujące dokumenty:

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy) należy złożyć:

4.1 Oświadczenie na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia/nie spełnia” ożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają lidera do reprezentowania ich w postępowaniu  i zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

- Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

- Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym oświadczenie na podst. art.22 ustawy Pzp i dokumenty wskazane w ppkt 1.1-1.3 składa każdy z Wykonawców.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

Zamawiający zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złże mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art.22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 9 ust. 1 ppkt. 1.1 SIWZ (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.

Adres strony elektronicznej zamawiającego:    http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

Adres poczty elektronicznej zamawiającego:   urzad@osiek.gda.pl

# 11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 	wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

11.4	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art.38 ust.2 Pzp) oraz zamieszczona na stronie internetowej http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

11.3	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.38, ust.4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim

# 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Sekretarz Gminy, Z-ca Wójta  	- Irena Patan - procedura przetargowa

- Inspektor ds. budownictwa  	- Marek Bukowski - sprawy techniczne

Urząd Gminy w Osieku

ul. Kwiatowa 30, woj. pomorskie

tel. 58 582-12-82, 81, 83,  fax 58 582-12-11

e-mail:  urzad@osiek.gda.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.

# 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. w jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 ze zm.).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Bank Spółdzielczy Skórcz, Nr konta: 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002 do dnia 28.02.2013r., do godz. 10.00. Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji  Zamawiającego tj.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 1,

- Formularz ofertowy - zał. Nr 2,

- Kosztorysy ofertowe na poszczególne zadania sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót - (należy sporządzić zestawienie kosztorysów) - zał. Nr 6,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. Nr 4,

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat – zał. Nr 3,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. Nr 5.

  - Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);

  - Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

  - Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2009 r.Nr 226, poz.1817);

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

  - Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:

  - zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;

  - musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

  - jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

  - wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,

15.11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.

15.12.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art.82 ust.1 Pzp);

15.13.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

15.14.	Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

Oferta na :

Remont budynku remizy OSP w Osieku- część garażowa, cześć świetlicowa

# Nie otwierać przed  28.02.2013 r. godz.11:00

15.15.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88,lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

15.16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

# 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1 	Oferty należy składać do dnia 28.02.2013r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Sekretariat pok. Nr 5 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust.2 Pzp);

16.2	Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

16.3	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

16.4 	Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16.5	Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Osieku, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek w dniu 28.02.2010r. o godz. 1115 w pokoju Nr 1.

# 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Przy dokonywaniu analizy ofert Komisja przetargowa w szczególności sprawdzi:

- prawidłowość podpisania oferty;

- załączenie wszystkich wymaganych dokumentów w wymagalnej formie;

W przypadku zgodności ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Komisja dokona oceny ofert stosując kryteria ofert podane w pkt. 20 SIWZ.

Do oceny w kryterium ceny będzie przyjmowana cena brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia w przypadkach określonych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, która otrzyma najwięcej punktów przy porównywaniu ofert.

# 18. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

# 20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

Kryterium oceny:

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem procentowym jn. :

- Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)      -   100 %

W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana przez zastosowanie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena (%) oferty

Ilość punktów badanej oferty  =    ------------------------------------------      x 100%  x  100 pkt

cena (%) oferty badanej

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium - cena ofertowa. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (max.100 punktów).

# 21. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

21.1	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art.86 ust.2 Pzp).

21.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art.86 ust.4 Pzp).

21.4	Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

21.5	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# 22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w  pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie złożona została tylko jedna oferta.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego.

# 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek,

Bank Spółdzielczy Skórcz, Nr konta: 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający będzie wymagał pozostawienia 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

# 24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

# 25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 26. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

Treść umowy jak w załączeniu. Projekt umowy należy zaakceptować poprzez parafowanie.

# 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej) poza przepisami dotyczącymi odwołań i skarg.

# 28. WARUNKI ZMIANY UMOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART.144 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

22.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

1. Zmiany terminu obowiązywania umowy spowodowanej:

- wystąpieniem robót dodatkowych, określonych w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w pkt 2,

- wystąpieniem zdarzeń losowych takich jak śmierć wykonawcy inwestycji będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę inwestycji, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

- wystąpieniem siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

- wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,

- wystąpieniem przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez wykonawcę inwestycji,

- wystąpieniem osuwisk gruntu nieustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, dotyczy również wystąpienia innych, niedających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy,

- wystąpieniem udokumentowanych przez wykonawcę inwestycji, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych,

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wystąpieniem innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym:

- zmiany stawek podatku od towarów i usług,

- zmiany nazwy zadania,

- zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy tzn. Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,

- koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

- innych zmian dotyczących realizacji zadania i/lub koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

3. Zmiany dokonane w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie wymagają dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania ww. zmian są następujące przesłanki:

1) wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidłowej realizacji zadania ,

2) wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego i nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

# Załącznik do SIWZ stanowiące jej integralną część:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 1,

- Formularz ofertowy - zał. Nr 2,

- Wypełnione kosztorysy ofertowe na podstawie załączonych przedmiarów robót –zał. Nr 6,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. Nr 4,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat – zał. Nr 3,

- Podpisany i wypełniony projekt umowy - zał. Nr 5,

Osiek dnia 08.02.2013r.

Załącznik Nr 1 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

# O Ś W I A D C Z E N I E

  - Oświadczamy, że spełniamy warunki wymienione w art. 22 ust.1 oraz

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.), a więc:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 Prawa Zamówień Publicznych.

2 . Spełniamy minimalne wymogi kwalifikacyjne określone przez Zamawiającego.

3. Akceptujemy warunki zamówienia, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wzór przyszłej umowy.

4. Ofertę sporządziliśmy zgodnie z wymaganiami „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, oraz złożyliśmy oświadczenia i dokumenty kwalifikujące wymienione w pkt 9 SIWZ.

miejscowość i data	                                                                 podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

Zamawiający:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30,

83-221 Osiek

- Nazwa Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Nazwa i adres partnerów Konsorcjum* |  |

* wypełniać w przypadku Konsorcjum

- Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres służbowy |  |
| Telefon, Fax |  |
| e-mail |  |

- Deklaracja Wykonawcy

Niniejszym oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową oraz na zasadach i w cenie podanej w pkt.3.3 niniejszego formularza oferty przetargowej na przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.:

  - Cena oraz termin wykonania zadania, warunki płatności (termin płatności) i rękojmi za wady lub gwarancji jakości oferujemy jak niżej:

| Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena słownie |  |  |  |
| Termin wykonania | (dzień, miesiąc, rok) |
| Warunki płatności | (ilość dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury) |
| Okres gwarancji i rękojmi* | (min.36 miesięcy) |

* Należy podać ilość miesięcy od momentu końcowego odbioru zadania

  - Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wadium w kwocie 4.000,00 złotych zostało wniesione w dniu ....................... w formie …………………..……............................................................................................................................................................................

  - Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jednocześnie zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 5% wartości zamówienia brutto.

Załącznik  Nr 4 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

##### Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

| LP | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe Uprawnienia budowlane projektowe lub | Doświadczenie (należy wskazać doświadczenie zawodowe minimalne wymagane w SIWZ. Doświadczenie należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień) | Funkcja w zamówieniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | … lat doświadczenia w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi | kierownik robót budowlanych |

…………………………………………………………………….………..

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

Uwaga: do załącznika należy dołączyć stwierdzenia przygotowania zawodowego – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Załącznik nr 3  do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wymaganym SIWZ w przetargu nieograniczonym na: REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (kwota brutto w zł)/ kubatura | Data wykonania (dd-mm-rrrr) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczę-cie | Zakończe-nie |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

………………………………………………….………

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania  zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające w/w warunek).

Załącznik nr 6 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Zestawienie kosztorysów

Inwestycja: REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

| Lp. | Opis robót | Wartość netto w zł | Podatek VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część garażowa |  |  |  |
| 2 | Część świetlicowa |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do oferty stanowiącej integralną część SIWZ

UMOWA Nr …………………………..

o zamówienie publiczne

W dniu ……..............................................., w Osieku, pomiędzy Gminą Osiek z siedzibą w Osieku ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, NIP 592-16-46-366, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Osiek Panią Stanisławę Kurowską

a

…...................................................................................................................................................................................................z siedzibą w….................................................................zarejestrowanym w ….....................................................................................................  NIP ….......................................................,

reprezentowanym przez:

1) …..........................................................................................................................................................................,

2) …..........................................................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.).

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania :REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

zwaną dalej „Inwestycją” lub „Zadaniem Inwestycyjnym”.

    - Roboty budowlane wykonane zostaną z materiałów Wykonawcy.

    - Zakres prac wiążący Wykonawcę przedstawiony został w ofertowym kosztorysie robót, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania umowy upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do 17.05.2013r.

§ 3

- Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia; zobowiązania oraz inne postanowienia w nich zawarte zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowią:

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1),

b) oferta (załącznik nr 2).

3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, terminami wykonania poszczególnych prac oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, ze ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

- Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte mniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną w jednym egzemplarzu, który określa przedmiot umowy w dniu podpisania umowy.

§ 5

      - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………………………………………… ..………………………………………………………………………………….. .

      - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ……………….………………………………..………………………………….………

nr upr. ……………………………………………….

§ 6

- Wykonawca wykona we własnym zakresie doprowadzenie wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej elektrycznych ponosić będzie Wykonawca.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach    koordynacyjnych.

- Wykonawca zapewni ciągły dozór terenu i budowanego obiektu aż do momentu zakończenia budowy i przekazania terenu i obiektu Zamawiającemu.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego na terenie budowy oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów komunalnych, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowlany.

3.	Wykonawca przekaże zamawiającemu kserokopie umów ubezpieczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

§ 10

- Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: …… zł (słownie: …………………………………………………………………….). Kwota netto wynosi …………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie szczegółowego przedmiaru robót, stanowiący także załącznik do Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także wysokości wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące normatywy ustalone na podstawie odpowiednich katalogów oraz „czynniki cenotwórcze” zastosowane do obliczenia ceny ofertowej.

- Ilość robót zmniejszających lub zwiększających wynikać będzie z obmiaru.

§ 11

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost nie więcej niż 50% zakresu rzeczowego robót niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia. Określenie wartości robót dodatkowych dokonuje się na podstawie kosztorysu ofertowego. W przypadku zmniejszenia zakresu podstawowego robót i wystąpienia robót dodatkowych, roboty dodatkowe w części i wartości robót zaniechanych rozliczone zostaną jak w ust. 2 § 10.

2. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki zgodnie z trybem postępowania określonym w art.67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz.1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz.545 i Nr 91, poz.742) , przy zachowaniu tych samych zasad co do zakresu rzeczowego objętego pierwotnie w umowie.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………...........................….. zł (słownie:……………………………….. ……………………………………………………..……………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza, obligacji państwowych, bezwarunkowego poręczenia lub bezwarunkowej gwarancji bankowej.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ( 10 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§ 14

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru potwierdzoną przez inspektora nadzoru

- Po zgłoszeniu gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru inwestycji.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o  zgodności wykonania przedmiotu umowy ,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń.

4)	Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe do momentu usunięcia tych usterek.

5)  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6)	Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7)	O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

8)  Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

9)  Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie rękojmi zawady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.

10) Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

11) W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

§ 15

            - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

            - Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 16

1. Rozliczenie za wykonane roboty niniejszej umowy nastąpi po wystawieniu faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ……………………………………………....………………… w ……………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

5. Faktury winny być wystawiane na następujące dane:  Gmina Osiek

ul.  Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

NIP 592-16-46-366

§ 17

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w uregulowaniu faktur w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania niezależnego od ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 10.

- Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych K.C. o ile kara umowna nie pokryje szkody.

- Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

1) Zmiany terminu obowiązywania umowy spowodowanej:

- wystąpieniem robót dodatkowych, określonych w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w pkt 2,

- wystąpieniem zdarzeń losowych takich jak śmierć wykonawcy inwestycji będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę inwestycji,

- wystąpieniem siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

- wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmianą sposobu i zakresu wykonania robót w zakresie INWESTYCJI, w tym:

- zmianą przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów inwestycji

- zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wystąpieniem innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym:

- zmiany stawek podatku od towarów i usług,

- zmiany nazwy zadania,

- koniecznością sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

- innych zmian dotyczących realizacji inwestycji  i/lub koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

2. Zmiany dokonane w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz.1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz.742) i Kodeksu Cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA