CZĘŚĆ II SIWZ

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

U M O W A   (projekt)

zawarta w dniu …………...2012 roku zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w Osieku pomiędzy:

Gminą Osiek z siedzibą w Osieku przy ul. Kwiatowa 30

reprezentowaną przez:

Panią Stanisławę Kurowską  -  Wójt Gminy Osiek

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

zwanych w dalszej treści umowy "Wykonawcą"

§ 1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17 sierpnia 2012 roku poz. -314660 – 2012 wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu:

Remontu świetlicy wiejskiej w Osieku

Kod CPV 	– 45 00 00 00 – 7

– 45 40 00 00-1

- 45.33.11.00-7

- 45.30.00.00-0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys oraz przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

§ 2

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości netto: ........................................ zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: .............. % stanowiący kwotę: ............................... zł, łączna kwota brutto wynosi ....................................................................................................zł, słownie ............................................................................................................................................ zł.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia określonej powyżej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji.

§ 3

Warunki płatności

1.	Strony ustalają, że rozliczenie robót nastąpi po ich zakończeniu, zgodnie z harmonogramem robót określających zakres rzeczowy do wykonania.

2.	Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru całości robót, a regulowana w terminie 21 – dniowym od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokółu odbioru robót podpisanego przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.	Strony uznają za datę płatności dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Termin wykonania

1.	Termin wykonania robót ustala się następująco:

-  zakończenie robót - do dnia: 28 lutego 2013 roku.

- Poszczególne terminy wykonania przedmiotu umowy mogą ulec zmianie – drogą aneksu -  wskutek zdarzeń niezależnych od Stron umowy.

§ 5

Odbiory robót

1.	Odbiór  końcowy dokonany będzie przez zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia poszczególnych robót, w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 10 dni. Wykonawca obowiązany jest poinformować inspektora nadzoru o gotowości do odbioru co najmniej na 3 dni przed odbiorem co dotyczy w szczególności  robót zanikających lub ulegających zakryciu.

2.	Dla dokonania odbioru końcowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, świadectwa wykonanych prób, dotyczące odbieranego przedmiotu zamówienia.

3.	Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót.

4.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5.	Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

6.	Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, można zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy wykonawcy,

- zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad takich, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad, zachowując prawo do naliczenia wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

7.	W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, zamawiający  może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy dotychczasowego.

8.	Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały lub wykonano roboty niezgodnie z umową, to kosztami tych badań zostanie obciążony wykonawca, w przeciwnym przypadku zamawiający.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający  przekaże wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

2.	W tym samym terminie wskaże granice terenu.

3.	Wskaże wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy.

4.	Zapewni bieżący nadzór inwestorski obejmujący  branże przedmiotu budowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

- Współpraca ze służbami zamawiającego.

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu i terenu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

§ 9

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za całość przedmiotu umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kara umowna za zwłokę w oddaniu spraw objętych odbiorem końcowym naliczana będzie w wysokości 0,2 za każdy dzień zwłoki licząc od kwoty wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony mogą dokonać zmian  postanowień zawartej umowy oraz wprowadzić nowe postanowienia do umowy korzystne dla zamawiającego. Inne zmiany mogą zostać wprowadzone jeżeli ich konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

- gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1)	zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca oraz zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

  - Nadzór z ramienia zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:................................................... Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

  - Kierownikiem robót będzie:........................................................................................

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiający:

– Inspektor ds. budownictwa – ……………………………………..

Wykonawca:

– ..........................................................................................................

– ……..................................................................................................

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Strony poddają rozstrzygnięcie sporów, związanych z niniejszą umową, sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zadanie finansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Działanie „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „

Zamawiający:	Wykonawca:

......................................... 	...........................................