CZĘŚĆ II SIWZ

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

U M O W A   (projekt)

zawarta  w dniu …………...2010 roku zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych

w Osieku pomiędzy:

Gminą Osiek z siedzibą w Osieku przy ul. Kwiatowa 30

reprezentowaną przez:

Panią Stanisławę Kurowską  -  Wójt Gminy Osiek

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

zwanych w dalszej treści umowy "Wykonawcą"

§ 1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 sierpnia 2010roku poz. 261076-2010 wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu:

Remontu świetlic wiejskich w Gminie Osiek w miejscowościach Karszanek, Kasparus, Lisówko

i Wycinki,

Kod CPV – 45 00 00 00 – 7

45 40 00 00-1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys oraz przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach w terminie do dnia 30 listopada 2010 roku.

§ 2

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości netto: ........................................ zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: .............. % stanowiący kwotę: ............................... zł, łączna kwota brutto wynosi ....................................................................................................zł, słownie ............................................................................................................................................ zł.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia określonej powyżej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji.

§ 3

Warunki płatności

1.	Strony ustalają, że rozliczenie robót nastąpi po ich zakończeniu, zgodnie z harmonogramem robót określających zakres rzeczowy do wykonania.

2.	Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru całości robót, a regulowana w terminie 21 – dniowym od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokółu odbioru robót podpisanego przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.	Strony uznają za datę płatności dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Termin wykonania

1.	Termin wykonania robót ustala się następująco:

-  zakończenie robót - do dnia: 30 listopada 2010 roku.

- Poszczególne terminy wykonania przedmiotu umowy mogą ulec zmianie – drogą aneksu -  wskutek zdarzeń niezależnych od Stron umowy.

§ 5

Odbiory robót

1.	Odbiór  końcowy dokonany będzie przez zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia poszczególnych robót, w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 10 dni. Wykonawca obowiązany jest poinformować inspektora nadzoru o gotowości do odbioru co      najmniej na 3 dni przed odbiorem co dotyczy w szczególności  robót zanikających lub   ulegających zakryciu.

2.	Dla dokonania odbioru końcowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego  niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, świadectwa wykonanych prób, dotyczące odbieranego przedmiotu zamówienia.

3.	Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  gotowości do odbioru wykonanych robót.

4.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5.	Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

6.	Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeśli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2)	jeśli wady nie nadają się do usunięcia, można zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy wykonawcy,

3)	zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad takich, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad, zachowując prawo do naliczenia wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

7.	W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, zamawiający  może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy dotychczasowego.

8.	Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały lub wykonano roboty niezgodnie z umową, to kosztami tych badań zostanie obciążony wykonawca, w przeciwnym przypadku zamawiający.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający  przekaże wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

2.	W tym samym terminie wskaże granice terenu.

3.	Wskaże wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy.

4.	Zapewni bieżący nadzór inwestorski obejmujący  branże przedmiotu budowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

- Współpraca ze służbami zamawiającego.

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu i terenu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości  za wady  przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

§ 9

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za całość przedmiotu umowy,

2)	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kara umowna za zwłokę w oddaniu spraw objętych odbiorem końcowym naliczana będzie w wysokości 0,2 za każdy dzień zwłoki licząc od kwoty wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony mogą dokonać zmian  postanowień zawartej umowy oraz wprowadzić nowe postanowienia do umowy korzystne dla zamawiającego. Inne zmiany mogą zostać wprowadzone jeżeli ich konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

2)	gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

3)	gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

4)	gdy wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1)	zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca oraz zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

  - Nadzór z ramienia zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:................................................... Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

  - Kierownikiem robót będzie:........................................................................................

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
	Zamawiający: 
              –  Inspektor ds. budownictwa – ……………………………………..

Wykonawca:
              – ..........................................................................................................
              – ……..................................................................................................

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Strony poddają rozstrzygnięcie sporów, związanych z niniejszą umową, sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zadanie finansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Działanie „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „

Zamawiający:	Wykonawca:

......................................... 	...........................................